FISA DE OFERTA

EXPERTIZAREA  ( investigatie / examinare cu caracter tehnic) PODULUI RULANT- 50/12,5t x 25m- B 8771

- CTE PROGRESU - ELECTROCENTRALE  BUCURESTI S.A

Denumire operator economic……………………………………………………

| Nr. crt |  | DENUMIRE SERVICIU | Tip instalatie de ridicat - I.R | CANTI TATE | prêt ( LEI, fara TVA) | durata realizare zile calendaristice | DIN CARE : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | CONTRACTANT GENERAL | SUBCONTRACTANT …………….. |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | EXPERTIZAREA (investigatie / examinare cu caracter tehnic ) PODULUI RULANT 50/12,5t x 25m CTE PROGRESU- ELECTROCENTRALE BUCURESTI S.A, compusa din urmatoarele etape: |  | Nr. instalatii de ridicat | 1 |  |  |  |  |
| 2 | A | A 1. Programul de examinari, verificari si investigatii – pod rulant - avizat ISCIR, intocmit in conformitate cu prescriptiile tehnice ISCIR in vigoare ( PT ISCIR R 1 – 2010 ) | Pod rulant | 1 |  |  |  |  |
| 3 | B | Lucrari conexe de pregatire si refacere a zonelor supuse expertizei - crearea conditiilor de acces ( in conditii de siguranta ) direct in zona ce va fi expertizata, aferenta instalatiei de ridicat ( procurare si montare / demontare schela si / sau nacela, etc. ); - pregatirea ( polizare, slefuire, periere, etc. ) zonelor care vor fi supuse controlului; - refacerea stratului de protectie anticoroziva, inlaturat in vederea efectuari expertizei; | Pod rulant | 1 |  |  |  |  |
| 4 | C | C.1. Identificarea podului rulant si a documentatiei tehnice ( carte tehnica, proiecte de executie, montaj si reparatie, schite tehnice si electrice, verificari ISCIR, etc. ), intocmirea fisei podului rulant (constructor, montatorul podului rulant, descriere, reparatii, modificari, etc. ), intocmirea fiselor de masuratori. C.2.Expertizarea componentelor de securitate ( art. 2. pct. 3 din PT R1-2010 ) limitatoare de sfarsit de cursa, limitatoare de sarcina si limitatoare de moment al sarcinii ; tampoane si opritoare ; sigurante la carlig ; contacte electrice de siguranta ; paracazatoare si limitatoare de viteza ; etc. C.3. Verificari tehnice: verificarea imbinarilor nedemontabile ale structurii metalice ( visual, lichide penetrante, pulberi magnetice, etc ); verificarea integritatii si conformitatii constructive a structurii metalice; verificarea echiparii instalatiei electrice cu dispozitive de protectie si cu inscriptionarile necesare; verificarea fixarii grinzilor cailor de rulare si a sistemului de sustinere a acestora; verificarea masinii de ridicat pentru preantampinarea uzurii si pericolului de deraiere a ansamblului roti de rulare-cale de rulare; verificarea uzurii cablurilor sau lanturilor de tractiune si a fixarii acestora; etc C.4.Incercari tehnice: incercari in gol si incercari in sarcina | Pod rulant | 1 |  |  |  |  |
| 5 | D. | Intocmire Raport tehnic preliminar (daca este cazul ) . | Pod rulant | 1 |  |  |  |  |
| 6 | E. | RAPORT TEHNIC – avizat ISCIR, care va preciza starea tehnica actuala a instalatiilor de ridicat, durata de functionare remanenta, precum si conditii de functionare in siguranta a podului rulant. | Pod rulant | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL VALOARE (lei fara TVA)= |  |  |  |  |  |  |  |  |

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Prezentarea ofertei tehnice in care sa fie detaliate toate cerintele din Caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Insusirea caietului de sarcini si realizarea serviciilor in conformitate cu toate cerintele solicitate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Toate detaliile privind continutul - Programului de examinari - vor fi stabilite de catre executant ( prestatorul de servicii de expertizare ) in colaborare cu Electrocentrale Bucuresti S.A – Serviciul Tehnic şi Productie si CTE PROGRESU. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Programul de examinari va fi supus acceptarii ISCIR inainte de inceperea lucrarilor de expertixare de catre unitatea prestatoare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Unitatea care intocmeste programul de examinari, verificari si investigatii si Raportul Tehnic, trebuie sa indeplineasca cerintele de autorizare / atestare impuse de prescriptiile tehnice pentru serviciile prestate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Intocmire Program de examinari, verificari si investigatii - acceptat ISCIR, intocmit in conformitate cu prescriptia tehnica ISCIR in vigoare, PT R 1– 2010. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| In cadrul serviciului, asupra podului rulant se vor executa examinari, verificari, incercari si investigatii in conformitate cu programul avizat ISCIR. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documentatia ce face obiectul lucrarilor trebuie sa respecte prevederile actelor normative in vigoare, norme de calcul, standarde, prescriptii tehnice ISCIR, etc. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documentatia se va elabora in regim de asigurare a calitatii. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Serviciul se va executa in conformitate cu prescripţiile tehnice ISCIR R1 /2010. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Prestatorul va face dovada implementarii si certificarii sistemului de management integrat calitate - mediu - securitate si sanatate, valabile, repectiv: - sistemul de management al calitatii - Certificat SR EN ISO 9001/2015 sau echivalent; - sistemul de asigurare a protectiei mediului - Certificat conform SR EN ISO 14001:2015 sau echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Prestatorul este obligat sa respecte politica, procedurile si reglementarile de calitate, mediu, securitatea si sanatatea in munca ale autoritatii contractante pe domeniul careia isi desfasoara activitatea | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Unitatea care intocmeste Programul de examinari, verificari si investigatii si Raportul Tehnic, trebuie sa indeplineasca cerintele de autorizare / atestare impuse de prescriptiile tehnice pentru serviciile prestate, respectiv: - AUTORIZATIE ISCIR A PERSOANEI JURIDICE AUTORIZATE PENTRU VERIFICĂRI TEHNICE ÎN UTILIZARE PENTRU INVESTIGAŢII/EXAMINĂRI CU CARÁCTER TEHNIC LA MECANISME DE RIDICAT având sarcina pentru S min=50 t conform Ordinului Inspectoratului de Stat ISCIR nr. 165/2011, PENTRU ACTIVITATI DIN DOMENIUL DE APLICARE AL PRESCRIPTIEI TEHNICE PT ISCIR PT R1 -2010 si a PT ISCIR CR4-2009 -ATESTAT ISCIR -PERSONAL TEHNIC DE SPECIALITATE PENTRU AVIZAREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICE ŞI SUPRAVEGHEREA LUCRĂRILOR DE VERIFICARE TEHNICĂ ÎN UTILIZARE PENTRU INVESTIGATII /EXAMINARI CU CARACTER TEHNIC LA INSTALAŢII DE RIDICAT (RADTE IR)‘’, conform Ordinului Inspectoratului de Stat ISCIR nr. 165 / 2011 si PT ISCIR CR4-2009. - ATESTAT ISCIR - PERSONAL TEHNIC DE SPECIALITATE pentru avizarea documentaţiei tehnice preliminare pentru montare/reparare la instalaţii de ridicat (RADTP IR), conform Ordinului Inspectoratului de Stat ISCIR nr. 165 / 2011 si PT ISCIR CR4-2009. - AUTORIZATIE ISCIR pentru examinari nedistructive a LABORATORULUI DE INCERCARI NEDISTRUCTlVE, conform Ordinului ISCIR nr. 165/2011 si PT ISCIR CR 6-2010" sau " conform Ordinului ISCIR nr. 165/2011 si PT ISCIR CR 6-2013. - ATESTAT ISCIR – PERSONAL TEHNIC DE SPECIALITATE, RESPONSABIL TEHNIC PENTRU EXAMINĂRI NEDISTRUCTIVE (RTEND), conform Ordinului ISCIR nr. 165/2011 si PT ISCIR CR 6 – 2013 . - AUTORIZATIE ISCIR - PERSONAL PENTRU EXAMINARI NEDISTRUCTIVE PRIN METODA VIZUALA (VT) NIVEL 2, conform Ordinului ISCIR nr. 165/2011 si PT ISCIR CR 6 – 2013. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| DATE GENERALE referitoare la instalaţia de ridicat sunt prezentate in tabelul 1 din caietul de sarcini , podul rulant din CTE PROGRESU avand urmatoarele date: -caracteristici tehnice 50/12,5t x 25m;nr. Inregistrare ISCIR B 8771;PIF 1987. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Termen de prestare servicii: Durata totalǍ a prestǍrii serviciilor este de 180 zile calendaristice repartizate pe etape dupa cum urmeaza: - 60 zile de la semnarea Procesului Verbal de predare a frontului de lucru/predare a documentaţiei – pentru etapa A din anexa nr. 1- Lista de cantitati de servicii ; - 60 zile de la predarea frontului de lucru de catre centrala - cumulat pentru ambele etape B şi C din anexa nr. 1- Lista de cantitati de servicii ; - 60 de zile de la finalizarea etapelor A, B si C – cumulat pentru ambele etape D şi E din anexa nr. 1- Lista de cantitati de servicii prevazuta in contact. Perioada de timp, mai mare de 30 de zile, in care documentatiile elaborate vor sta la avizare ISCIR nu este considerata ca facand parte din durata totala a prestarii serviciilor prevazuta in contract. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 5. Garantia de buna executie: 10% din pretul contractului. Modalitate de constituire: a) virament bancar in contul beneficiarului mentionat la capitolul 1. b) instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel: i) scrisoare de garanţie emisa de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat; sau ii) asigurare de garanţii emisă: - fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, prezentat în original de către contractant, care sa prevada ca plata sumelor reclamate de beneficiar se face neconditionat si irevocabil, la prima cerere a beneficiarului, oricand pe durata de valabilitate a instrumentului de garantare, fara nicio formalitate suplimentara, pana la concurenta sumei garantate.Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 14 zile durata de prestare a serviciilor contractate. In cazul in care contractul nu se finalizeaza in perioada de valabilitate a instrumentului de garantare, valabilitatea acestuia se va prelungi corespunzator de catre prestator); sau c) depunerea la casieria achizitorului, in numerar, in cazul in care valoarea garantiei de buna executie este mai mica de 5.000 lei; d) prin combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-c). Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Contract de prestare propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

NOTA:

1. În CTE Progresu există documentaţia elaborată anterior în baza căreia s-a obţinut prelungirea duratei de viaţă şi autorizarea funcţionării, ce va putea fi pusă la dispoziţia executantului în vederea elaborării noi documentaţii şi acceptării de către ISCIR a Programului de examinări şi a Raportului Tehnic.

2. Pretul este ferm si nu poate fi majorat pe perioada de derulare a contractului.

3. Conditii de plata: conform precizarilor din modelul de contract.

OBSERVATII :

……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)