CONTRACT DE FURNIZARE DE PRODUSE
nr._______/2026

Obiect: „ Procurare si inlocuire sisteme de masura a nivelului pentru rezervoarele de apa dedurizata

nr.1 si nr.2 din cadrul Sectiei Chimice – CTE Bucuresti Sud”

Durata:    90 de zile calendaristice de la data perfectarii contractului, astfel:

- ____zile de la data perfectarii contractului, pentru procurarea echipamentelor si materialelor prevazute la pozitiile 1-16 din Anexa nr.1

- ____ zile (conform oferta furnizor) de la predarea frontului de lucru pentru serviciile de inlocuire a sistemelor vechi, configurare, calibrare, teste si punere in functiune a noilor sisteme (pozitiile 17 si 18 din Anexa nr.1)

Valoare fara TVA:______________ lei

1. Partile contractante:

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA, cu sediul in Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 227, sector 6, inregistrata la registrul Comertului cu nr. J40/1696/2003, cod fiscal RO 15189596, cod postal 060041, telefon 021 275 1103, fax 021 275 1405, e-mail office@elcen.ro, cod IBAN  nr. RO25 RNCB 0082 0441 7274 0422 deschis la BCR – Sucursala Unirii, legal reprezentata de dna. Mirela Adriana PAVEL –  Director General Provizoriu, in calitate de ACHIZITOR (BENEFICIAR) si

Societatea ______________________ cu sediul in localitatea ______________, judetul/sectorul ___________, strada ______________________________, nr._______               cod postal _________, telefon __________, fax ____________, e-mail ___________________, cod IBAN __________________________ deschis la Banca _________________, inregistrata la Registrul Comertului cu nr.______________, cod unic de inregistrare ________________ reprezentata prin ___________________ Director si _______________ Director Economic, in calitate de CONTRACTANT (FURNIZOR)

2. Definitii

2.1. In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

- contract - prezentul contract si toate anexele sale;

b. Beneficiar (achizitor) si Contractant (furnizor) - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;

c. valoarea contractului - valoarea platibila furnizorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;

d. produse - bunurile cuprinse in anexa nr.1 la prezentul contract, pe care furnizorul se obliga, prin contract, sa le furnizeze achizitorului;

e. servicii - serviciile aferente livrarii produselor, respectiv activitatile legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea si orice alte asemenea obligatii care revin furnizorului prin contract;

f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate.

- locul de provenienta a materiei prime.

Produsele sunt fabricate atunci cand prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora si esentiala a componentelor rezulta un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distincta de nationalitatea furnizorului;

g. destinatie finala - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele;

h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretati conform INCOTERMS 2023 - Camera Internationala de Comert (CIC);

i. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia dintre parti;

j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile;

k. conformitate – satisfacerea conditiilor specificate.

l. neconformitate - executia de slaba calitate sau deficiente care incalca siguranta, calitatea sau cerintele tehnice si/sau profesionale prevazute de prezentul Contract si/sau de Legea aplicabila si care fac Produsele livrate necorespunzatoare scopurilor acestora, astfel cum sunt prevazute in prezentul Contract si/sau de Legea aplicabila, precum  si orice abatere de la cerintele stabilite in Caietul de Sarcini. Neconformitatile includ si neconformitati ale Serviciilor incidentale si/sau defectiuni/vicii ale Lucrarilor/operatiunilor incidentale cu privire la amplasarea/instalarea Produselor, daca si cum este cazul dar si viciile aparente cat si viciile ascunse ale Produselor care fac obiectul prezentului Contract, dupa caz;

m. managementul calitatii – ansamblul activitatilor planificate si sistematic implementate in cadrul sistemului calitatii si demonstrate atat cat este necesar pentru furnizarea increderii corespunzatoare ca o entitate va satisface conditiile referitoare la calitate.

n. garantia tehnica a produselor – garantia acordata de producator pentru produsele livrate.

o. documentatie tehnica – toate proiectele, desenele, instructiunile, specificatiile inclusiv instructiunile de conservare, manuale pentru montaj, punere in functiune, exploatare si intretinere, pe care furnizorul trebuie sa le asigure prin prezentul contract.

p. contractant  - operatorul economic parte a prezentului contract (furnizorul)

q. subcontractant – organizatie care livreaza produse, executa servicii sau lucrari pentru furnizor;

r.inspectie – activitate, cum ar fi masurarea, examinarea, incercarea sau verificarea cu un calibru a uneia sau mai multor caracteristici ale unei entitati si compararea rezultatelor cu conditiile specificate in scopul de a stabili daca este realizata conformitatea pentru fiecare produs.

s.planul de calitate – document care precizeaza practicile, resursele si succesiunea activitatilor specifice referitoare la calitate, relevante pentru un anumit serviciu.

t.vicii ascunse – deficientele calitative care, existand in momentul efectuarii receptiei, nu au fost cunoscute de catre beneficiar si nici nu puteau fi descoperite de acesta prin mijloace obisnuite de verificare

u. cesiune - intelegere scrisa prin care Contractantul transfera unei terte parti, in conditiile Legii nr. 99/2016, drepturile si/sau obligatiile detinute prin Contract sau parte din acestea.

v. conflict de interese - orice situatie influentand capacitatea furnizorului de a exprima o opinie profesionala obiectiva si impartiala sau care il impiedica pe acesta, in orice moment, sa acorde prioritate intereselor beneficiarului, orice motiv in legatura cu posibile contracte in viitor sau in conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale furnizorului. Aceste restrictii sunt, de asemenea, aplicabile oricaror Subcontractanti, actionand sub autoritatea si controlul furnizorului, in conditiile Legii nr. 99/2016, in cazul in care este aplicabil;

w. garantia de buna executie a contractului – depozit valoric, titluri de credit sau alte forme de garantie acceptate de catre achizitor, puse la dispozitie achizitorului de catre furnizor in scopul asigurarii acestuia de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.

3. Interpretare

3.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1. Obiectul contractului este „Procurare si inlocuire sisteme de masura a nivelului pentru rezervoarele de apa dedurizata nr.1 si nr.2 din cadrul Sectiei Chimice – CTE Bucuresti Sud”. Furnizorul se obliga sa livreze in conditii DDP produsele contractate la adresa mentionata la art. 11.3, in cantitatile prevazute in Anexa nr.1 si in conditiile convenite  prin prezentul contract. Totodata, Furnizorul se obliga sa presteze serviciile de inlocuire a sistemelor vechi cu cele care fac obiectul prezentului contract.

4.2. Realizarea contractului se face in regim de mananagementul calitatii, conform cerintelor caietului de sarcini.

4.3. Anexa nr.1 cuprinzand Lista cantitatilor de produse si servicii, Anexa nr.2  reprezentand Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice apartinand partenerilor contractuali ai Societatii Electrocentrale Bucuresti SA, Anexa nr. 3 reprezentand Convenţia privind delimitarea raspunderilor pe linie de Securitate si Sanatate in Munca, Situatii de Urgenta si Protectia Mediului, fac parte integrantă din contract.

5. Valoarea contractului

5.1. Valoarea contractului in conditiile DDP, respectiv valoarea produselor contractate si a serviciilor accesorii livrarii, este de                   in cifre                lei (        in litere       ) fara TVA. Beneficiarul va plati numai produsele efectiv livrate, respectiv serviciile efectiv prestate si receptionate conform prevederilor contractuale, respectiv numai serviciile prestate si receptionate conform prevederilor contractuale.

Cota de TVA valabila la data facturarii se aplica asupra bazei de impozitare.

Preturile unitare fara TVA pentru fiecare din produsele si serviciile contractate sunt stipulate in Anexa nr.1 la contract.

Preturile unitare ale produselor din Anexa nr.1 includ activitatile accesorii livrarii acestora: transport, asigurari, taxe vamale, etc. Preturile serviciilor mentionate in Anexa nr.1 includ manopera, utilaje, cote deviz, etc.

5.2. Preturile unitare mentionate in Anexa nr.1 sunt ferme si nu pot fi majorate la  incheierea contractului si nici ulterior pe toata durata derularii contractului.

5.3. Incadrandu-se in valoarea totala a contractului mentionata in art.5.1, contractantul inscrie preturile unitare si totale pentru fiecare produs si serviciu cuprinse in Anexa nr.1 si raspunde – conform reglementarilor legale in vigoare – de dimensionarea corecta a acestora.

Contractantul este singurul raspunzator de modul in care a negociat cu subfurnizorii sai preturile la materii prime, materiale si de normele de consum avute in vedere la stabilirea preturilor unitare si totale mentionate in Anexa nr.1.

6. Termene contractuale

6.1. Contractantul va finaliza procurarea si inlocuirea sistemelor de masura a nivelului pentru rezervoarele de apa dedurizata nr.1 si nr.2 din cadrul Sectiei Chimice – CTE Bucuresti Sud, in termen de 90 de zile calendaristice de la data perfectarii contractului, termenele intermediare de indeplinire a contractului fiind esalonate, dupa cum urmeaza:

- _____ zile calendaristice (conform oferta furnizor) de la data perfectarii contractului pentru procurarea echipamentelor si materialelor prevazute la pozitiile 1-16 din Anexa nr.1;

- _____ zile calendaristice (conform oferta furnizor) de la predarea frontului de lucru pentru serviciile de inlocuire a sistemelor vechi, configurare, calibrare, teste si punere  in functiune a noilor sisteme (pozitiile 17 si 18 din Anexa nr.1).

6.2. Furnizorul este singurul raspunzator de modul in care a negociat termenul de livrare cu furnizorii sai de materiale, echipamente, care contribuie in orice fel la indeplinirea prezentului contract. In cazul in care acestia din urma nu respecta termenele iar acest lucru conduce la intarzieri in indeplinirea prezentului contract, raspunderea revine in totalitate furnizorului.

6.3. Prezentul contract inceteaza sa produca efecte dupa expirarea perioadei de garantie tehnica a produselor.

6.4.  Orice decalare de termen de livrare sau prelungire de durata a contractului solicitata de achizitor sau contractant, se face pe baza unui Act aditional la contract, exceptie facand situatia mentionata la art.6.2., caz in care nu se accepta decalarea, orice intarziere fiind penalizata conform prevederilor cap.14.

7. Executarea contractului

7.1. Contractul intra in vigoare la data semnarii lui, fara obiectiuni, de catre ambele parti, respectiv la data inregistrarii de iesire la achizitor. In cazul in care contractantul nu prezinta dovada constituirii garantiei de buna executie, in forma convenita, in termenul prevazut la art. 13.16, achizitorul va putea considera contractul rezolvit de plin drept, cu notificare prealabila.

Daca in termen de 3 zile de la data notificata de beneficiar, contractantul nu s-a prezentat pentru preluarea frontului de lucru pentru prestarea serviciilor, contractul se considera nul de la sine.

8. Documentele contractului

8.1.  . Documentele prezentului contract sunt:

- contractul propriu-zis;

- caietul de sarcini, inclusiv clarificarile si/sau masurile de remediere aduse pana la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice si financiare;

- oferta, respectiv propunerea tehnica si propunerea financiara, inclusiv clarificarile din perioada de evaluare;

- garantia de buna executie, daca este cazul;

- angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert, daca este cazul;

- acordurile de subcontractate, daca este cazul;

- contractele cu subcontractantii, in masura in care in contractul sectorial este reglementat un mecanism de efectuare a platilor directe catre subcontractanti;

- acordul de asociere, daca este cazul;

- anexele mentionate in textul contractului;

- eventualele acte aditionale la contract.

8.2. In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

9. Obligatiile principale ale furnizorului

9.1. Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele si performantele prezentate in propunerea tehnica. Cand nu este mentionat nici un standard sau reglementare aplicabila se vor respecta standardele sau alte reglementari autorizate in tara de origine a produselor sau norma interna de produs pe baza caruia se garanteaza produsele. Presteaza toate serviciile necesar indeplinirii obiectului contractului, prevazute in contract si anexele sale, cu respectarea cerintelor din Caietul de sarcini.

9.2. Furnizorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate; si

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

9.3. Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele astfel incat acestea, dar si serviciile de montaj sa corespunda documentatiilor tehnice de produs si de calitate ale furnizorului (STAS, norme interne de produs), tuturor probelor si incercarilor finale efectuate la furnizor conform proiectelor si caietului de sarcini si procedurilor de management al calitatii prevazute in manualul de calitate propriu, in conformitate cu SR EN ISO 9001/2015.

9.4. Furnizorul are obligatia sa asigure achizitorului, urmatoarele:

- conditiile tehnice stabilite de producator pe timpul transportului, manipularii, depozitarii si desfacerii produselor;

- serviciile de demontare sisteme de masura vechi, montare sisteme de masura noi, pozare circuite electrice de alimentare intre tabloul electric si cutiile cofret, montare tablou electric, montare tevi impulsuri, parametrizare sisteme de masura, teste, punere in functiune, conform Anexa nr.1.

9.5. Furnizorul are obligatia sa livreze produsele in conformitate cu termenul stabilite prin contract, prevazut in oferta.

9.7. In cazul in care, pe parcursul derularii contractului, furnizorul constata ca se afla in imposibilitatea respectarii termenului contractului, acesta notifica achizitorului data estimata a livrarii. Aceasta obligatie nu exonereaza furnizorul de plata penalitatilor de intarziere.

9.8. Pentru serviciile aferente livrarii, prestate in incintele achizitorului (inlocuire sisteme, configurare, calibrare, teste, punere in functiune, transport, descarcare etc.), furnizorul are urmatoarele obligatii:

a) Sa respecte prevederile Legii nr. 319/2006, privind securitatea si sanatatea in munca, precum si a Normelor metodologice de aplicare a acesteia.

b) Sa-si insuseasca si sa respecte politica, procedurile si reglementarile de calitate, mediu si securitate si sanatate in munca, ale achizitorului.

c) Este direct raspunzator de consecintele producerii unei poluari cauzate de activitatea sa si va acoperi eventualele daune provocate din vina sa.

d) Sa-si desfasoare activitatea fara a afecta in vreun fel exploatarea celorlalte instalatii ale achizitorului, in functiune sau in rezerva.

9.9. Serviciile de montaj vor incepe numai dupa ce contractantul livreaza echipamentele si materialele de baza precizate la pozitiile 1-16 din Anexa nr.1.

Toate materialele marunte necesare executarii lucrarilor in incinta CTE Bucuresti Sud, sunt in sarcina contractantului. Limita de contract este reprezentata de flansele de pe prizele de masura anivelului din rezervoare, care se pastreaza. Dupa aceste flanse, contractantul va monta noi robineti de izolare si flanse cu stuturi de racord ale conductelor de impuls la robinetii de izolare.

9.10. Furnizorul va inlocui fara plata echipamentele care prezinta defectiuni sau neconformitati fata de prevederile caietului de sarcini, specificatiile tehnice ale producatorului, prescriptii tehnice si va remedia serviciile neconforme constatate la receptie sau in perioada de garantie.

9.11. Calitatea echipamentelor va fi atestata de catre Furnizor prin certificate de calitate/ declaratie de conformitate de la producator sau reprezentantul sau autorizat, buletine de incercari si probe, certificate de calibrare, planul de control, etc., care vor insoti produsele catre beneficiar.

9.12. Furnizorul va supune spre avizare achizitorului – inaintea semnarii contractului – Planul Calitatii (PC), raspunzand apoi de realizarea acestuia si va instiinta achizitorul asupra eventualelor neconformitati. Planul calitatii trebuie sa contina si cerinte specifice privind aspectele de Mediu si de Securitate si Sanatate in munca (ex. managementul deseurilor, masuri pentru prevenirea accidentelor ecologice si pentru readucerea zonei de lucru la starea initiala, riscurile generate de activitatile proprii, masuri de prevenire in scopul evitarii accidentelor care pot afecta personalul si instalatiile atat ale beneficiarului, cat si ale contractantului, dupa caz).

9.13. Contractantul se obliga sa predea toate deşeurile rezultate, separate pe categorii, conform reglementarilor de mediu in vigoare. Contractantul va utiliza, pe cat posibil, numai ambalaje biodegradabile.

9.14. Contractantul are obligatia de a respecta şi aplica HGR nr. 856/2002 privind „evidenta gestiunii deşeurilor şi aprobarea listei cuprinzand deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase”; OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor;  OG nr.2/2021 privind depozitarea deşeurilor.

Acesta este direct raspunzator de consecintele producerii unei poluari şi va acoperi eventualele daune provocate din vina sa.

9.15. Contractantul se obliga sa predea toate deşeurile refolosibile/reciclabile feroase şi neferoase la depozitul achizitorului, conform prevederilor caietului de sarcini, facand dovada cu bonul de restituire intocmit de Sectia beneficiara şi Procesul verbal de predare la depozit.

9.16. La finalizarea demontarii fiecarei zone, contractantul va incheia cu Sectia beneficiara o Nota de Constatare Tehnica in care se vor mentiona exact zonele demontate si materialele ce urmeaza a fi inlocuite, pe sorto-tipo-dimensiuni si cantitatea aproximativa de deseu de predat.

9.17. Contractantul se obliga sa respecte cerintele tehnice minime, (care nu sunt limitative) si care sunt prevazute in Caietul de sarcini;

9.18. Sa asigure transportul, cazarea, masa şi plata fortei de munca utilizata in procesul de realizare a obiectului contractului.

9.19. Contractantul işi va delimita zona de lucru cu banda de avertizare sau/şi plase protectoare, iar personalul sau va fi dotat cu echipament de protectie specific, inscriptionat cu sigla firmei.

9.20. Sa respecte prevederile aplicabile ale Conventiei privind delimitarea raspunderilor pe linie de Securitate si Sanatate in munca, Situatii de Urgenta si Protectia mediului, incheiata cu Conducerea Centralei beneficiare – Anexa nr.3 la contract. Sa respecte regulile de SSM si SU generale si cele specifice sectorului energetic, conform Procesului verbal de predare in reparatie (care devine anexa a contractului) a agregatului, instalatiei, echipamentului a carui reparatie face obiectul prezentului contract.

9.21. La solicitarea achizitorului, intrerupe prestarea serviciilor daca se constata incalcari ale normelor SSM, SU si prescriptiilor ISCIR, care pot conduce la accidente de munca, avarii, incendii in timpul reparatiei sau punerea in pericol a obiectului reparat. Reluarea prestarii serviciilor se face numai dupa ce contractantul si achizitorul constata inlaturarea deficientelor care au cauzat intreruperea. Aceasta intrerupere dispusa din vina contractantului nu modifica durata serviciilor stabilite prin contract. Nerespectarea acestei clauze poate conduce la rezilierea contractului.

9.22. Sa preia pe baza de Proces verbal de predare in reparatie mijlocul fix prevazut a intra in reparatie, conform art. 10.5. In cazul in care nu au loc incidente, sau daca acestea au loc din vina contractantului, acesta are obligatia de a preda dotarile PSI in cantitatile şi starea in care le-a preluat, pe baza procesului verbal de restituire mentionat la art. 12.2. In caz contrar, valoarea dotarilor PSI nepredate sau uzate se retine din valoarea facturii introduse la plata de contractant. In cazul in care se inregistreaza incidente de natura celor care presupun folosirea dotarilor PSI din proprietatea achizitorului, se va consemna in Procesul verbal de restituire, mentionat la art. 12.2, natura incidentului şi partea responsabila de producerea acestuia, care va suporta costurile inlocuirii dotarilor PSI.

9.23. Sa numeasca şi sa notifice achizitorului, responsabilul punctului de lucru pentru relatia cu achizitorul şi comunicari operative prin jurnalul de şantier.

9.24. Sa işi asume responsabilitatea pentru nerespectarea prevederilor legale privind protectia desenelor şi modelelor industriale precum şi pentru achizitia de produse şi servicii in regim de managementul  calitatii.

9.25. Sa asigure curatenia la locul de munca şi in zona de reparatii preluata şi sa evacueze ritmic, din incinta centralei (sau in incinta la locul indicat de achizitor), gunoiul, materialele nerecuperabile şi surplusurile de materiale. Suprafetele vopsite vor fi readuse de catre contractant la starea de curatenie dinaintea reparatiei. In caz contrar, achizitorul va retine 5% din valoarea contractului ca penalitate pentru nerespectarea acestei clauze.

In situatia nerespectarii acestei clauze, achizitorul poate dispune intreruperea prestarii serviciilor pana la revenirea la normal, raspunderea pentru aceasta intrerupere revenind integral contractantului.

9.26. Contractantul are obligatia sa predea la achizitor, o singura situatie de servicii, la finalizarea contractului, incluzand şi valorile ce urmeaza a fi decontate pe baza de factura in scopul confirmarii acceptului la plata.

9.27. Contractantul este obligat sa respecte indicatoarele de pericol.

9.28. Contractantul are obligatia de a prezenta factorii de risc la care este expus personalul achizitorului, la predarea frontului de lucru.

9.29. La finalul implementarii noilor sisteme de masurare a nivelului, se va preda beneficiarului schema electrica a circuitelor, specificatia componentelor tabloului electric, precum si instructiunile de operare a noilor traductoare de masurare a nivelului.

10. Obligatiile principale ale beneficiarului

10.1. Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele si serviciile in termenul convenit, in conditiile cap.11.

10.2. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produselor si serviciilor catre furnizor in termenul convenit la art. 12.1, dupa receptionarea produselor si transmiterea facturii prin spatiul privat virtual.

10.3. Produsele livrate si serviciile prestate in plus de catre contractant fata de cantitatile prevazute in Anexa nr.1 la contract si care nu fac obiectul unui  Act aditional incheiat intre parti, nu vor fi platite de achizitor.

10.4. Să asigure materialele, utilitatile si personalul specializat pentru probele tehnologice la finalizarea reparaţiei.

10.5. Sa predea contractantului, pe bază de proces verbal de predare in reparatie mijlocul fix prevazut a intra in reparatie, in stare complet izolata fata de instalatiile aflate in functiune sau in rezerva la termenul de incepere a prestarii serviciilor conform graficului de prestare. In acest proces verbal, se mentioneaza dotarile PSI aferente ariei in care contractantul isi va desfasura activitatea, in cantitatea si starea in care se afla la predarea catre contractant.

10.6. Beneficiarul (Conducerea centralei şi Secţia beneficiară) urmăreşte realizarea cantitativă şi calitativă a serviciilor prestate şi confirmă, respectiv semnează Situatia de servicii real executate, în vederea decontării valorii acestora către contractant.

10.7. Să respecte prevederile aplicabile ale Convenţiei privind delimitarea răspunderilor pe linie de Securitate şi Sănătate în muncă, Situaţii de Urgenţă şi Protecţia Mediului, incheiata intre Reprezentantul legal al contractantului si Conducerea Centralei beneficiare – Anexa nr.3 la contract. În convenţie se vor preciza răspunderile referitoare la comunicarea, cercetarea şi înregistrarea unor eventuale accidente de muncă.

10.8. Să asigure contractantului, când este cazul, documentaţiile tehnice convenite pentru execuţie (pentru realizarea unor modificări sau îmbunătăţiri sau chiar documentaţia iniţială) la mijlocul fix care face obiectul contractului de reparaţii, cu excepţia tehnologiilor şi procedurilor de lucru care sunt în obligaţia contractantului.

10.9. Să organizeze şi să execute probele tehnologice şi de punere în funcţiune a instalaţiei reparate, precum şi proba complexă de 72 ore, în conformitate cu instrucţiunile de exploatare, la termenul din graficul de prestaţie, consemnând în comun cu contractantul parametrii de calitate obţinuţi în raport cu cei stabiliţi.

10.10. Să asigure exploatarea mijlocului fix reparat şi supravegherea sa, în perioada de garanţie, conform instrucţiunilor de exploatare.

10.12. Să asigure contractantului accesul rutier in CTE beneficiară.

11. Receptie, inspectii si teste

11.1. Achizitorul sau reprezentantul sau au dreptul de a inspecta si/sau de a testa produsele/ serviciile pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile din documentele contractului.

11.2. Inspectiile si testarile la care vor fi supuse produsele si serviciile, cat si conditiile de indeplinire a receptiei cantitative si calitative sunt descrise in caietul de sarcini si se efectueaza dupa cum urmeaza:

11.3. Receptia (cantitativa) a echipamentelor livrate (pozitiile 1-16 din Anexa nr.1) se efectueaza in termen de 3 zile de la data primirii in integralitate a produselor contractate, pe baza documentelor care insotesc transportul. Se va intocmi Nota de receptie si constatare diferente. (NRCD) pe baza urmatoarelor documente:

- certificatele de garantie si certificate de conformitate/ calitate, emise de producator;

- buletine de incercari si probe;

- certificate de calibrare;

- documente de transport.

La receptia produselor se va verifica conformitatea si completitudinea echipamentelor si bazei materiale, precum si a conformitatii acestora cu cerintele din caietul de sarcini.

11.4. Receptia serviciilor prestate se va realiza dupa cum urmeaza:

- Proces verbal de receptie (calitativa) la terminarea serviciilor de demontare-montare, teste si punere in functiune (pozitia 18 din Anexa nr.1). Accesoriile de montaj (pozitia 17 din Anexa nr.1) se introduc direct in lucrare – nu se intocmeste NRCD – si se confirma la plata prin situatia de servicii real executate.

-Proces verbal de receptie la punerea in functiune – se va efectua dupa proba de 72 de ore de functionare a noilor sisteme de masurare a nivelului apei in rezervoare.

-Receptia finala si definitiva – se va efectua dupa expirarea perioadei de garantie tehnica.

(2) Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, furnizorului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru efectuarea receptiei, testelor si inspectiilor.

11.5. - Inspectiile si testele din cadrul receptiei provizorii si receptiei finale (calitative) se vor face la destinatia finala a produselor si anume:

- Centrala Termoelectrica Bucuresti Sud: Str. Releului, nr.2, sector 3

11.6. Daca vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor, achizitorul are dreptul sa il respinga, iar furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului:

a) de a inlocui produsele refuzate; sau

b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespunda specificatiilor lor tehnice.

Termenul pentru eliminarea neconformitatilor va fi stabilit de comun acord de catre parti. Acest termen nu va modifica termenul de livrare contractual.

11.7. In cazul in care la analiza calitatii produselor se constata ca rezultatele nu corespund cu cele din documentele de calitate, se va apela la un laborator neutru, specializat, acreditat RENAR, caz in care furnizorul va fi instiintat asupra neconformitatilor constatate. Costul verificarii calitatii produsului va fi suportat de furnizor, daca rezultatele analizei confirma ca produsele nu corespund calitativ.

11.8. Dreptul achizitorului de a inspecta, testa si, daca este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amanat datorita faptului ca produsele au fost inspectate si testate de furnizor, cu sau fara participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia finala.

11.9. Nu se receptioneaza produsele pentru care furnizorul nu prezinta toate documentele prevazute la art. 11.3.

11.10. Prevederile clauzelor 11.1-11.9 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor sau altor obligaţii prevăzute în contract.

Clauze specifice

12. Conditii de plata

12.1. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produselor in termen de 60 de zile calendaristice dupa receptionarea produselor si serviciilor si transmiterea facturii prin spatiul privat virtual (SPV).

12.2. Plata se face de catre achizitor prin ordin de plata in lei (RON) pe baza urmatoarelor documente:

- factura emisa de furnizor si transmisa prin spatiul privat virtual;

- documentul care atesta constituirea garantiei de buna executie;

- in cazul produselor livrate: nota de receptie si constatare diferente intocmita de achizitor pe baza documentelor mentionate la art. 11.3, dupa livrarea in integralitate a produselor;

- in cazul serviciilor prestate: situaţia de servicii real executate, intocmita de catre contractant si confirmata de conducerea CTE Sud care va avea anexate:

- lista cu echipamentele, piesele de schimb şi materialele de baza puse in opera de catre contractant, conform anexei 1;

- Proces Verbal de receptie calitativa la terminarea serviciilor de demontare-montare;

- Proces Verbal de receptie la punerea in functiune – dupa efecturarea probei de 72 de ore de functionare a noilor sisteme de masurare a nivelului apei in rezervoare;

- Proces Verbal de restituire a dotărilor PSI.

12.3. Orice modificare a numarului de cont bancar sau a altor elemente ce ar influenta efectuarea operatiilor financiar-bancare intre parti va face obiectul unui Act aditional la contract.

12.4. Contractantul are obligatia sa inscrie in facturi numarul, data si obiectul contractului, denumirea beneficiarului (Electrocentrale Bucuresti SA si punctul de livrare conform art. 11.3 si Anexa nr.1 a contractului), data efectiva a livrarii, perioada in care au fost prestate serviciile inscrise in factura si toate informatiile prevazute la art. 319 alin. 20 din Codul Fiscal.

13. Garantii si responsabilitati

13.1. Contractantul garantează prsetarea serviciilor fără neconformităţi faţă de documentaţia pe care şi-o procură sau o preia de la achizitor (conform prezentului contract), precum şi piesele de schimb, echipamentele şi materialele de baza pe care se obligă să le asigure prin contract (anexa nr.1).

Contractantul garantează ca produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite si in conformitate cu specificatiile tehnice si de calitate prevazute in caietul de sarcini.

Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă contractantul nu îşi executa, executa cu intarziere sau executa cu neconformitati obligaţiile asumate prin prezentul contract.

Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru contractantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.

13.2. (1) Perioada de garantie tehnica acordata produselor de catre furnizor este cea declarata in propunerea tehnica.

(2) Perioada de garantie tehnica pentru echipamentele livrate si serviciile prestate este de 12 luni de la receptia la punerea in functiune.

(3) Perioada de garantie tehnica se prelungeste cu durata efectuarii remedierilor din perioada de garantie, in cazul in care vina apartine furnizorului.

13.3. Contractantul răspunde de toate neconformitatile apărute în funcţionare, în perioada de garanţie tehnică, la sistemele de masura procurate si inlocuite in baza contractului. Neconformităţile apărute în perioada de garanţie se remediază pe cheltuiala contractantului, iar durata de garanţie stabilită la art.13.2. se va prelungi cu durata de remediere, dacă neconformităţile sunt imputabile contractantului. Remedierea neconformităţilor şi durata remedierii vor fi consemnate într-un proces verbal semnat de reprezentanţii achizitorului şi contractantului.

13.4. Achizitorul înştiinţează contractantul în scris în maximum 24 ore de la semnalarea unei neconformităţi.

La primirea înştiinţării, prestatorul este obligat să se prezinte la achizitor în 48 ore de la sesizare pentru constatarea neconformităţilor, iar părțile vor întocmi si vor semna o nota de constatare în care se vor consemna neconformitățile si termenul de remediere. În caz de neprezentare în termenul limită sau daca contractantul refuza semnarea notei de constatare, achizitorul execută remedierile, cu reţinerea cheltuielilor aferente din garanţia de bună execuţie, daca exista la dispozitia beneficiarului la momentul respectiv. In situatia in care nu exista o garantie de buna executie constituita sau nu mai este valabila, achizitorul este indreptatit sa pretinda contractantului aceste cheltuieli cu titlu de daune-interese.

13.5. Daca furnizorul, dupa ce a fost instiintat, nu reuseste sa remedieze neconformitatile in perioada convenita, achizitorul are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul si pe cheltuiala furnizorului si fara a aduce niciun prejudiciu oricaror altor drepturi pe care achizitorul le poate avea fata de furnizor prin contract.

13.6. Furnizorul are obligatia de a remedia eventualele deficiente sau a inlocui produsul neconform pe cheltuiala proprie, daca se constata astfel de deficiente pe durata utilizarii in perioada de garantie tehnica.

Furnizorului in realizarea activitatilor din prezentul contract, asa cum sunt aceste dificultati descrise in evidentele intalnirilor de monitorizare a performantelor in cadrul prezentului contract.

13.7. Garantia de buna executie a contractului se constituie de catre furnizor, in scopul asigurarii achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.

13.8. Garantia de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA, reprezentand ___________ lei (in cifre), ______________________________lei (in litere).

Constituirea garantiei de buna executie se face prin: ___________________________

(se va preciza unul din cele 4 moduri de constituire mentionate in documentatia de atribuire, stabilit de furnizor prin oferta sa si convenit cu achizitorul si anume:

a) virament bancar in contul beneficiarului mentionat la capitolul 1.

b) instrument de garantare emis in conditiile legii, astfel:

- scrisoare de garantie emisa de institutii de credit bancare sau de institutii financiare nebancare  din Romania sau din alt stat;  sau

ii) asigurare de garantii emisa:

- fie de o societate de asigurari care detine autorizatie de functionare emisa in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care este inscrisa in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz;

- fie de o societate de asigurari dintr-un stat tert printr-o sucursala autorizata in Romania de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara,

prezentat in original de catre contractant, care sa prevada ca plata sumelor reclamate de beneficiar se face neconditionat si irevocabil, la prima cerere a beneficiarului, oricand pe durata de valabilitate a instrumentului de garantare, fara nicio formalitate suplimentara, pana la concurenta sumei garantate. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 30 zile termenul de punere in functiune a sistemelor de masura.. In cazul in care furnizorul intarzie livrarea produselor, valabilitatea instrumentului de garantare se va prelungi  corespunzator);

- depunerea la casieria achizitorului, in numerar, in cazul in care valoarea garantiei de buna executie este mai mica de 5.000 lei; sau

- prin combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-c).

Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data perfectarii contractului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificata a contractantului, fara a depasi 15 zile de la data perfectarii contractului. In cazul in care contractantul nu prezinta dovada constituirii garantiei de buna executie in forma si la termenul convenite prin contract, achizitorul va putea considera contractul rezolvit de plin drept, cu notificare prealabila.

13.9. Achizitorul are obligatia de a elibera/restitui  garantia de buna executie in termen in cel mult 14 zile de la receptia la punerea in functiune, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

13.10. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, in cazul in care furnizorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru furnizorului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate. In aceasta situatie, cheltuielile cu remedierea sau inlocuirea produselor sau dupa caz refacerea serviciilor, se recupereaza integral de la contractant prin folosirea de catre achizitor a sumelor din contul de garantie de buna executie si a altor creante existente.

13.11. Contractantul are obligatia de a reintregi/de a reconstitui garantia de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de la momentul la care aceasta a fost retinuta de catre achizitor.

13.12.  Garantia produselor este distincta de garantia de buna executie a contractului.

14. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

14.1. In cazul in care, din culpa sa, furnizorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a calcula si pretinde penalitati egale cu dobanda legala penalizatoare, raportate la valoarea contractului, pentru fiecare zi de intarziere.

Achizitorul are dreptul de a deduce aceste penalitati din obligatiile de plata a pretului prin retinerea din facturile introduse la plata de furnizor, fara nicio formalitate prealabila de punere in intarziere.

In cazul in care penalitatile de intarziere nu pot fi deduse din obligatiile de plata a pretului, furnizorul are obligatia de a le plati in termen de maxim 10 (zece) zile de la solicitarea  ELCEN.

14.2. Valoarea penalitatilor datorate de furnizor se limiteaza la valoarea contractului.

14.3. Furnizorul este pus de drept in intarziere prin expirarea termenului contractual, fara notificare si fara nici o alta procedura prealabila.

14.4. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat cu notificare prealabila si de a pretinde plata de daune-interese.

14.5. Penalitatile de la art.14.1. se aplica si produselor livrate, dar care nu corespund calitativ in perioada de garantie, pana la data remedierii sau inlocuirii lor, in cazul in care furnizorul nu respecta cerintele art.13.4.

14.6 Garanţia de bună execuţie poate fi reţinută de achizitor şi ca penalitate pentru neconformităţi în execuţie şi nerealizări de parametri din motive imputabile furnizorului. De asemenea, garanţia de bună execuţie poate fi utilizată pentru plata penalităţilor prevăzute la art.14.1.şi pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de realizarea curăţeniei la locul reparaţiei.

14.7. In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termenul scadent prevazut la articolul 12.1 din contract, atunci este de drept in intarziere si va plati penalitati egale cu dobanda legala penalizatoare, raportate la valoarea neonorata la plata a facturii fara TVA. Respectivele penalitati nu pot depasi valoarea neonorata la plata a facturii.

14.8. Produsele livrate, care la sosirea la achizitor sunt incomplete (in sensul in care unor produse le lipsesc unele componente), sau carora le lipsesc partial sau total documentatiile de insotire, nu vor fi receptionate, urmand a fi pastrate in custodie 15 zile, dupa care vor fi expediate la furnizor cu recuperarea de catre achizitor a tuturor cheltuielilor si penalitatilor.

In cazul in care in decursul celor 15 zile de pastrare in custodie a produselor furnizorul completeaza produsele cu componente lipsa, sau, dupa caz, completeaza documentatia in baza careia se poate intocmi Nota de receptie, aceasta va fi intocmita cu data la care au fost completate componentele si/sau documentatia respectiva.

Penalitatile de intarziere se vor aplica in conformitate cu art.14.1., inclusiv pentru zilele in care produsele au fost pastrate in custodie.

14.9.  Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresata furnizorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

14.10. Daca in interiorul perioadei de garantie acordata produselor, in urma unor incidente, accidente, avarii, deranjamente sau functionari neconforme ale produselor, se poate face dovada existentei printre cauzele evenimentelor mentionate anterior a neconformitatilor produselor cu cantitatea sau calitatea contractata sau existenta de vicii ascunse, atunci furnizorul va raspunde si va plati daune interese pentru acest lucru in baza unor documente prin care beneficiarul poate proba existenta unui prejudiciu. In ipoteza in care furnizorul nu recunoaste acest prejudiciu, beneficiarul este indreptatit sa solicite in instanta de judecata obligarea furnizorului la plata respectivelor daune.

14.11. Daca valoarea penalitatilor nu acopera prejudiciile produse beneficiarului prin nerespectarea clauzelor care au dus la plata acestor penalitati, acesta poate percepe partenerului de contract daune - interese, conform reglementarilor legale in vigoare, pana la acoperirea prejudiciului produs, la valori demonstrabile cu documente.

14.12. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat cu notificare prealabila şi de a pretinde plata de daune-interese.

15. Ambalare si marcare

15.1. (1) Furnizorul are obligatia de a ambala produsele pentru ca acestea sa faca fata, fara limitare, la manipularea dura din timpul transportului, tranzitului si expunerii la temperaturi extreme, la soare si la precipitatiile care ar putea sa apara in timpul transportului si depozitarii in aer liber, in asa fel incat sa ajunga in buna stare la destinatia finala.

(2) In cazul ambalarii greutatilor si volumelor in cutii, furnizorul va lua in considerare, unde este cazul, distanta mare pana la destinatia finala a produselor si absenta facilitatilor de manipulare grea in toate punctele de tranzit.

15.2. Marcajul se face conform standardelor, caietelor de sarcini, documentatiilor tehnice de produs, normelor interne departamentale, etc.

15.3. Toate materialele de ambalare a produselor, precum si toate materialele necesare protectiei coletelor (paleti de lemn, foi de protectie etc.) raman in proprietatea achizitorului.

16. Livrarea si documentele care insotesc produsele

16.1. Furnizorul are obligatia de a livra produsele in conditiile DDP, la adresa mentionata la art. 11.5.

Furnizorul va livra produsele in cantitatea, calitatea si la termenele prevazute in Anexa nr.1 la contract, in intervalul orar 7,00 - 15,00 in zilele lucratoare.

16.2. Furnizorul are obligatia de a livra produsele la destinatia finala indicata de achizitor, respectand termenele de livrare convenite prin contract.

16.3. (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligatia de a comunica, in scris, atat achizitorului, cat si, dupa caz, societatii de asigurari datele de expediere, numarul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de incarcare si locul de descarcare.

(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care insotesc produsele. Fiecare transa de livrare va fi insotita obligatoriu de documentele prevazute la art.11.3.

16.4. Certificarea de catre achizitor a faptului ca produsele au fost livrate partial sau total se face dupa receptie, prin semnarea de primire de catre reprezentantul autorizat al acestuia pe documentele emise de furnizor pentru livrare.

16.5. Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile clauzelor de receptie a produselor.

17. Asigurari

17.1. Furnizorul are obligatia de a asigura complet produsele furnizate prin contract impotriva pierderii sau deteriorarii neprevazute la fabricare, transport, depozitare si livrare, conform conditiilor de livrare DDP.

18. Servicii

18.1. Pe langa furnizarea efectiva a produselor, furnizorul are obligatia de a presta si serviciile accesorii furnizarii produselor, fara a modifica pretul contractului.

19. Amendamente

19.1. Suplimentar fata de situatiile prezentate la Cap.27, partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act aditional numai cu respectarea stricta a prevederilor actelor normative in materia achizitiilor sectoriale referitoare la modificarea contractului sectorial.

19.2. Modificarile contractuale, nu trebuie sa afecteze, in niciun caz si in niciun fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Contractantul a fost declarat castigator in cadrul procedurii de atribuire.

19.3. Modificarea va produce efecte doar daca partile au convenit asupra acestui aspect in scris, prin semnarea unui act aditional.

20. Intarzieri in indeplinirea contractului

20.1. Furnizorul are obligatia de a indeplini contractul de furnizare la termenele prevazute in anexa 1 la contract.

20.2. Orice decalare de termen solicitata de achizitor sau furnizor se face pe baza unui act aditional la contract, exceptie facand situatia mentionata la art.6.2, caz in care nu se accepta decalarea, orice intarziere fiind penalizata conform cap.14.

20.3. In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati furnizorului.

21. Forta majora

21.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

21.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

21.3. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

21.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

21.5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

22. Solutionarea litigiilor

22.1. Achizitorul si furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

22.2. Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, instantele judecatoresti competente sa judece/solutioneze litigiul, sunt instante competente din localitatea de resedinta a beneficiarului,  potrivit dreptului roman.

23. Limba care guverneaza contractul

23.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana.

24. Comunicari

24.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.

24.2. Comunicarile dintre parti se pot transmite prin fax, email, curier sau posta, cu confirmare de primire.

25. Legea aplicabila contractului

25.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

26. Rezilierea contractului; Intreruperea contractului

26.1. In cazul nerespectarii obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una din partile contractante, partea lezata va considera contractul rezolvit/reziliat de plin drept cu notificare prealabila si va avea dreptul de a pretinde plata de daune-interese.

26.2. In cazul in care, printr-un act normativ, se modifica interesul public al achizitorului in legatura cu obiectul contractului, achizitorul isi rezerva dreptul de a rezilia contractul, caz in care furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data rezilierii contractului.

26.3. Contractul inceteaza in cazurile de forta majora, conform prevederilor Cap.21.

26.4. Contractul poate inceta cu acordul partilor, fara plata vreunei despagubiri, numai prin incheierea unui act aditional la contract.

26.5. Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral contractul in situatia nerespectarii dispozitiilor de la art.243 alin.(1) din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale.

26.6. Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral contractul in perioada de

valabilitate a acestuia intr-una din urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, intr-una dintre situatiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire in temeiul art.177 din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale

b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incalcare grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a fost constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

26.7. Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul in cel mult 15 zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului, cu conditia notificarii Furnizorului cu cel putin 3 zile inainte de momentul denuntarii. In acest caz furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

26.8. Prestarea serviciilor contractate se poate întrerupe de către achizitor pe baza notificării contractantului, în condiţiile menţionate la art.9.21. şi 9.25., până la îndepărtarea de către acesta a cauzelor care au determinat întreruperea. Reluarea prestării serviciilor se face numai cu acceptul scris al achizitorului.

26.9. Prestarea serviciilor contractate se poate întrerupe la solicitarea achizitorului în cazul în care apar situaţii de întârziere care sunt datorate indisponibilizării frontului de lucru, fără a fi necesar un act adiţional în acest sens, în baza următoarelor documente:

- raport justificativ aprobat de conducerea Societatii Electrocentrale Bucureşti SA

- proces verbal de întrerupere servicii încheiat între contractant şi achizitor (CTE beneficiar).

În acest caz, termenele prevăzute la art.5.1 se decalează corespunzător, contractantul nefiind pus în întârziere conform art.14.1.

26.10. Reluarea prestarii serviciilor se face pe baza de proces verbal de preluare a frontului de lucru dupa intrerupere.

27. Cesiunea contractului

27.1. Cesiunea drepturilor derivate din prezentul contract poate fi realizata in conditiile si termenii prevazuti de Legea nr. 99/2016, cu respectarea dispozitiilor art. 1.566-1.586 Cod Civil. Contractul de cesiune de creanta produce efecte fata de achizitor doar de la momentul acceptarii in scris a acesteia. Plata facuta catre Contractant anterior acceptarii cesiunii de creanta este valabila, iar achizitorului nu ii poate fi opus contractul de cesiune de creanta.

27.2. Contractantul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului. Contractantul este obligat sa ii notifice achizitorului intentia de a cesiona in parte sau in tot obligatiile derivate din prezentul contract cu 30 de zile inainte de incheierea contractului de cesiune. Contractantul este obligat sa anexeze acestei notificari dovada faptului ca cesionarul are calificarile tehnice si experienta necesara in vederea executarii obligatiilor cesionate. Contractul de cesiune a obligatiilor derivate din prezentul contract incheiat fara acordul achizitorului nu produce niciun efect.

27.3. Cesiunea obligatiilor derivate din prezentul contract nu va exonera Contractantul de nicio responsabilitate in privinta garantarii executarii acestora de catre cesionar. Achizitorul are dreptul de a se indrepta impotriva Contractantului ori de cate ori cesionarul nu executa obligatiile derivate din prezentul contract chiar si dupa acceptarea contractului de cesiune, fara a putea fi conditionata de efectuarea unui demers prealabil impotriva cesionarului.

27.4. Contractantul are obligatia de a nu cesiona prezentul contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului. Contractantul este obligat sa ii notifice achizitorului intentia de a cesiona in parte sau in tot contractul cu 30 de zile inainte de incheierea contractului de cesiune. Contractantul este obligat sa anexeze acestei notificari dovada faptului ca cesionarul are calificarile tehnice si experienta necesara in vederea executarii contractului. Contractul de cesiune a prezentului contract incheiat fara acordul prealabil al achizitorului nu produce niciun efect.

27.5. Cesiunea contractului nu va exonera Contractantul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin contract. Achizitorul are dreptul de a se indrepta impotriva Contractantului ori de cate ori cesionarul nu executa obligatiile derivate din prezentul contract chiar si dupa acceptarea contractului de cesiune, fara a putea fi conditionata de efectuarea unui demers prealabil impotriva cesionarului.

27.6. Prezentul contract poate fi cesionat in urmatoarele conditii:

a. ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achizitie sau insolventa, catre un alt operator economic care indeplineste criteriile de calificare si selectie stabilite initial, cu conditia ca aceasta modificare sa nu presupuna alte modificari substantiale ale contractului si sa nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevazute de Legea nr. 99/2016.

b. in masura in care Contractul este cesionat subcontractantului/subcontractantilor, iar achizitorul isi asuma obligatiile derivate din prezentul contract fata de acesta/acestia, iar subcontractantul/subcontractantii isi asuma obligatiile din prezentul contract stabilite in sarcina Contractantului fata de achizitor.

c. in masura in care contractul este cesionat tertului sustinator, iar achizitorul isi asuma obligatiile derivate din prezentul contract fata de acesta, iar tertul sustinator isi asuma obligatiile din prezentul contract stabilite in sarcina Contractantului fata de achizitor, cu conditia ca tertul sustinator sa indeplineasca criteriile de calificare si selectie stabilite initial si ca aceasta modificare sa nu presupuna alte modificari substantiale ale contractului si sa nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevazute Legea nr. 99/2016.

Clauza prevazuta la pct. c  reprezinta clauze de revizuire a contractului, astfel cum ele sunt definite de art. 240 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 99/2016.

27.7. In cazul in care tertul sustinator nu si-a respectat obligatiile asumate prin angajamentul ferm de sustinere, dreptul de creanta al Contractantului asupra tertului sustinator este cesionat cu titlu de garantie, catre achizitor.

27.8. In cazul incetarii anticipate a contractului, Contractantul cesioneaza achizitorului contractele incheiate cu Subcontractantii.

28. Conflictul de interese

28.1. Contractantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie care ar putea compromite derularea obiectiva si impartiala a contractului. Conflictele de interese pot aparea, in mod special, ca rezultat al intereselor economice, afinitatilor politice ori de nationalitate, legaturilor de rudenie ori afinitate sau al oricaror alte legaturi ori interese comune. Orice conflict de interese aparut in timpul derularii Contractului trebuie notificat in scris achizitorului, fara intarziere.

28.2. Contractantul are obligatia de a respecta prevederile legale in domeniul achizitiilor cu privire la evitarea conflictului de interese. Contractantul nu are dreptul de a angaja sau de a incheia orice alte intelegeri privind furnizarea de produse, direct ori indirect, in scopul indeplinirii Contractului, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de evaluare a ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire ori angajati/fosti angajati ai achizitorului implicati in procedura de atribuire cu care achizitorul a incetat relatiile contractuale ulterior atribuirii contractului, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 (douasprezece) luni de la incheierea contractului, sub sanctiunea rezolutiunii/rezilierii contractului.

29. Insolventa si faliment

29.1. In cazul deschiderii unei proceduri generale de insolventa impotriva Contractantului, acesta are obligatia de a notifica achizitorul in termen de 3 (trei) zile de la deschiderea procedurii.

29.2. Contractantul, are obligatia de a prezenta achizitorului, in termen de 30 (treizeci) de zile de la notificare, o analiza detaliata referitoare la incidenta deschiderii procedurii generale de insolventa asupra Contractului si asupra livrarilor si de a propune masuri, actionand ca un Contractant diligent.

29.3. In cazul deschiderii unei proceduri generale de insolventa impotriva unui Subcontractant, unui tert sustinator sau, daca este cazul, asupra Asocierii de operatori economici din prezentul Contract, Contractantul are aceleasi obligatii stabilite la clauzele 29.1 si 29.2 din prezentul Contract.

29.4. In cazul in care Contractantul intra in stare de faliment, in proces de lichidare sau se afla intr-o situatie care produce efecte similare, Contractantul este obligat sa actioneze in acelasi fel cum este stipulat la clauzele 29.1, 29.2 si 29.3 din prezentul Contract.

29.5. Nicio astfel de masura propusa conform celor stipulate la clauzele 29.2, 29.3 si 29.4 din prezentul Contract, nu poate fi aplicata, daca nu este acceptata, in scris, de achizitor.

30. Conditii finale

Operatiunile financiar-bancare dintre furnizor si achizitor se vor efectua prin bancile si conturile mentionate la capitolul 1.

Orice modificare a numarului de cont bancar sau a altor elemente ce ar influenta efectuarea operatiilor financiar-bancare intre parti va face obiectul unui act aditional la contract. Actul aditional se va intocmi de catre  partea care a solicitat efectuarea modificarii.

Prezentul contract a fost atribuit la data de ____________ pe baza de achizitie directa.

Prezentul contract a  fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR,					        	FURNIZOR,

Societatea Electrocentrale Bucuresti S.A

Director General Provizoriu				Director,

Mirela Adriana PAVEL

Director General Adjunct,

Adrian Catalin TUDORA

Director Financiar,                        				Director Economic,

Marcel VILCA

Viza CFP,

Director Tehnic

Stelian MAZILU

Director Juridic-Achizitii

Mihai VOLF

Serviciul Achizitii si Monitorizare Proceduri,

Roxana KEDEI

Serviciul Juridic si Contractare,

Mioara MISLOSCHI

Responsabil Coordonare Contractare

Ioana UNTILĂ

Responsabil Contract

Gabriela BIRTALAN

Anexa nr. 1 la contractul nr.______________

Lista de cantitati de produse contractate

| Nr. ctr. | DENUMIRE PRODUS | U/M | Cantitate totala | Pret unitar fara TVA (lei/UM) | Pret total fara TVA (lei) | Producator | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Echipamente, materiale |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sisteme de masura a nivelului pentru rezervoarele de apa dedurizata nr.1 si nr.2, bazate pe: - traductor de presiune diferentiala pt masurarea nivelului, cu afisare locala (mmH2O) si alimentare electrica 24Vcc (complet echipat pentru montaj), echivalent cu HONEYWELL STD930 - ΔP: 0…1,6 bar; - Pmax: 10 bar; - Iesire 4-20mA HART; - Calibrat: 0…9000 mmH2O Nota: toate accesoriile necesare montajului si conectarii se asigura de furnizor | ans | 2 |  |  |  | ___ zile de la perfectare contract (conform oferta furnizor) (pozitiile 1-16) |
| 2 | Aparate indicatoare a nivelului (mmH2O) de apa din rezervoare; se monteaza in Camera de Comanda – S. Chimica. Cerinte: display iluminat cu minim 5 digit/15 mm inaltime digit | buc | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Cutii cofret tip Multibox 48 (se monteaza in exterior) pentru traductorul de presiune diferentiala (cca. 500x400x380 mm, sau echivalent), gri RAL 7032, min. IP 65, inclusiv accesoriile necesare pentru montaj pe suport din teava si doza de conexiuni cablu incalzire | buc | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Teava inox pt impulsuri, Ø 16 x 2,5 mm (1 buc = 6 m) | ml | 12 |  |  |  |  |
| 5 | Cablu electric de incalzire cu autoreglare, tip THERMON BSX 8-2 OJ, min. 20W/m la 10 grd. C (sau echivalent), pentru protectie la inghet tevi impulsuri Nota: toate materialele necesare montajului si conectarii, conform tehnologiei furnizorului, se asigura de furnizor | ml | 20 |  |  |  |  |
| 6 | Tablou electric metalic (comun pentru ambele masuri), gri RAL 7032, dimens. 500x400x200 mm, se monteaza pe suportii existenti, grad protectie: min. IP56, echipat cu aparataj electric pentru cele doua sisteme de masura nivel: surse individuale de tensiune (220Vca/24Vcc, 1A, 24W) cu separare galvanica, intreruptoare automate pe fiecare sursa si pentru alimentare cablu de incalzire cu autoreglare (2p, 220Vca, 6A, curba C), presetupe | ans | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Izolatie termica pentru tevi de impuls, Ø int = 22 mm, grosime 13 mm, tip ARMAFLEX, sau echivalent (1 buc = 2 ml) | ml | 12 |  |  |  |  |
| 8 | Banda adeziva tip Fleximob aluminiu, intarita cu fibra de sticla, 48 mm x 25m/rola | buc | 4 |  |  |  |  |
| 9 | Teava P235GH TC1 Ø 25 x 2,5 mm pentru protectie cablu alimentare cutii cofret (1 buc = 6 m) | ml | 12 |  |  |  |  |
| 10 | Teava P235GH TC1 Ø 60 x 4 mm pentru suport traductor (1 buc = 6m) | ml | 6 |  |  |  |  |
| 11 | Cablu alimentare cutii cofret 230 V, 3x1,5 mmp, CYY-F (doua circuite/rezervor: circuit traductoare si circuit incalzire). Nota: se pozeaza pe rastelele existente intre cabina de comanda pompe din sala filtre Dedu extindere pana la rezervoarele nr.1 si nr.2 iar la exterior se pozeaza prin teava de protectie. | ml | 220 |  |  |  |  |
| 12 | Manometru apa 0-1,6 bar | buc | 2 |  |  |  |  |
| 13 | Robinet izolare cu sfera si prindere intre flanse, inox 316, tip split, DN25, PN16 (inclusiv garnituri etansare) | buc | 2 |  |  |  |  |
| 14 | Flansa plana inox 316, DN 25, PN16, cu niplu de reductie sudat pe flansa, conexiune G1/2 FE | buc | 2 |  |  |  |  |
| 15 | Robinet trecere cu sfera, inox 316, filet 1/2 inch, PN16, conexiuni G1/2 FI-FI, cu holender si stut de sudare din P235 GH | buc | 2 |  |  |  |  |
| 16 | Robinet pentru manometru GC400, conexiune G1/2 FI-FE | buc | 2 |  |  |  |  |
| 17 | Accesorii de montaj necesare pt. poz.18, canale si console pentru cabluri electrice, cleme conexiuni, conectori cablu, doze aparate, toate materialele nenominalizate si marunte necesare montajului mecanic si electric. | set | 1 |  |  |  | _____ zile de la perfectare contract (conform oferta furnizor) |
|  | Servicii de montaj si energizare a sistemelor de masurare a nivelului |  |  |  |  |  |  |
| 18 | - Demontare sisteme de masura vechi: traductoare Honeywell STD930, izolatie termica depreciata, robineti, tevi impulsuri corodate, cablaje electrice; - Montare sisteme de masura noi (local laga rezervoare, in cabina de comanda pompe din sala filtre Dedu extindere precum si in Camera de Comanda – Sectia Chimica); - Pozare circuite electrice de alimentare intre tabloul electric si cutiile cofret; - Montare tablou electric pe suporti existenti, cutii cofret si aparatura; - Montare tevi impulsuri, cablu electric cu autoreglare pt protectie la inghet, refacere izolatie termica; - Parametrizare sisteme de masura nivel; - Teste; - Punere in functiune (inclusiv afisarea nivelului in Camera de Comanda – Sectia Chimica) Nota: - robinetii de izolare de la poz.13 se monteaza pe flansele prizelor de presiune ale rezervoarelor (flansele reprezinta limita de contract); - robinetii de trecere de la poz.15 se monteaza pe flansele robinetilor de izolare a rezervoarelor; - cablurile de transmisie date masurate catre Camera de Comanda – Sectia Chimica se pastreaza | ans | 2 |  |  | Daca este cazul, in acest loc va fi mentionat subcontrac-tantul si valoarea serviciilor subcontractate | _____ zile de la perfectare contract (conform oferta furnizor) |
|  | PRET TOTAL fara TVA (lei) |  |  |  |  |  |  |

BENEFICIAR,											            FURNIZOR,

DIRECTOR  TEHNIC

Stelian MAZILU

SERVICIUL TEHNIC SI

COORDONARE MENTENANTA

Horia RADOCEA

Derulator Contract ,

Mihai BRANDIBURU

Responsabil Achizitie,

Madalina ENE

anexa nr. 2

LA CONTRACTUL NR. ...........

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice apartinand partenerilor contractuali ai Societatii Electrocentrale Bucuresti S.A.

Societatea Electrocentrale Bucuresti S.A. (denumita in continuare si „ELCEN” sau “Operator”) colecteaza si prelucreaza date cu caracter personal, in conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (denumit in continuare “GDPR”).

Prin acest document va informam ca, pentru o corecta si completa semnare si derulare a contractului, ELCEN prelucreaza date cu caracter personal apartinand persoanelor fizice din cadrul societatii dumneavoastra, implicate in derularea contractului. Totodata va informam cu privire la modul in care ELCEN utilizeaza datele cu caracter personal apartinand persoanelor fizice din cadrul societatii dumneavoastra implicate in derularea contractului precum si despre drepturile pe care persoanele fizice mentionate anterior le au cu privire la respectivele date si va rugam ca informatiile cuprinse in prezenta nota de informare sa le aduceti la cunostinta acelor persoane fizice din cadrul societatii dvs. care sunt implicate in semnarea si derularea contractului.

Astfel, atat in procesul de semnare a contractului cat si ulterior, pe parcursul derularii lui, inclusiv in perioada garantiilor contractuale de orice natura, ELCEN poate colecta urmatoarele tipuri de date personale ale persoanelor fizice implicate in semnarea / derularea contractului (enumerarea nefiind limitativa): nume, prenume, CNP, serie si numar carte de identitate / pasaport, numar de telefon, adresa de email, date privind calificari / competente profesionale etc.

- Date de contact ale Operatorului

Adresa: Splaiul Independentei nr.227, sector 6, Bucuresti

Numar de telefon: + 4021.275.11.03

E-mail: office@elcen.ro

- Date de contact ale responsabilului cu protectia datelor din cadrul ELCEN:

E-mail: dpo@elcen.ro

- Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal

ELCEN colecteaza date cu caracter personal, pe care le prelucreaza in vederea elaborarii si semnarii contractului precum si in vederea indeplinirii tuturor cerintelor legale, contractuale si regulamentare interne necesare unei corecte si complete derulari a contractului cu privire la: urmarirea proceselor specifice, de orice natura (de proiectare, de fabricatie, de control etc.), livrari, receptii, plati, garantii, inclusiv documente care atesta gradul de indeplinire a respectivelor cerinte sau a altor obligatii contractuale.

- Destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt stocate de ELCEN, fiind transmise catre terti destinatari doar in cazuri temeinic justificate, impuse de legislatie, reglementari si o corecta si completa derulare a contractului. Astfel ca, in fluxul de prelucrare, datele cu caracter personal ar putea fi transferate, in functie de situatie, urmatoarelor categorii de destinatari:

- Autoritati si institutii ale statului (cum ar fi, dar fara a se limita la: autoritati fiscale, de reglementare, de control etc.)

- Parteneri de afaceri implicati in executarea contractului;

- Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP);

- Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE)

- Instante judecatoresti;

- Consultanti externi (cum ar fi, dar fara a se limita la: avocati, contabili, auditori), pentru scopuri specifice, atunci cand este necesar;

- Transferul datelor in afara tarii

ELCEN nu transfera datele cu caracter personal catre o tara terta sau catre o organizatie internationala.

- Perioada stocarii datelor

In calitatea dumnevoastra de partener contractual al ELCEN, vom pastra datele personale ale persoanelor fizice implicate in derularea contractului pe intreaga perioada de exercitare a relatiei contractuale cu dvs, inclusiv pe perioada garantiilor de orice natura, precum si pentru perioada impusa de legislatia nationala aplicabila in domeniul financiar-contabil, conform Legii Contabilitatii nr.82/1991, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare.

In orice situatie insa, respectivele date personale vor fi pastrate in cadrul entitatilor organizatorice din cadrul ELCEN cu atributii in semnarea si derularea contractului atata timp cat contractul produce efecte, plus o perioada suplimentara de minim 5 ani in arhiva ELCEN, cu exceptia cazurilor in care se aplica alte prevederi (de exemplu prevederi legale cu specific financiar – contabil).

- Drepturile persoanelor fizice, in calitate de persoane vizate, cu privire la datele cu caracter personal

Conform Regulamentului UE 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date persoanele fizice din cadrul societatii dumneavoastra, implicate in semnarea si derularea contractului, au urmatoarele drepturi cu privire la datele cu caracter personal care le apartin si sunt prelucrate de ELCEN:

- Dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal colectate de catre ELCEN;

- Dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal stocate de catre ELCEN;

- Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal de catre ELCEN;

- Dreptul de a va opune prelucrarii datelor cu caracter personal de catre ELCEN;

- Dreptul de a va retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

- Dreptul de a depune o plangere catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

si pot face uz de oricare dintre aceste drepturi in conditiile / cu exceptiile / conform clauzelor regulamentului mentionat mai sus, legislatiei si reglementarilor interne ELCEN aplicabile etc.

Persoanele fizice mentionate mai sus isi pot exercita oricand oricare dintre drepturi sau pot obtine informatii suplimentare, trimitand un email la adresa dpo@elcen.ro

- Temeiul pentru prelucrarea datelor personale, pentru scopurile definite mai sus, este elaborarea si derularea  corecta si completa a contractului, in acord cu reglementarile legale in vigoare si clauzelor contractuale.

BENEFICIAR,					FURNIZOR,

DIRECTOR TEHNIC

Stelian MAZILU

SERVICIUL TEHNIC SI

COORDONARE MENTENANTA

Horia RADOCEA

Derulator Contract ,

Mihai BRANDIBURU

Responsabil Achizitie,

Madalina ENE

ANTET FURNIZOR (OPTIONAL)

Adresa pentru insotirea contractului

MODEL

cuprinde precizari minimale, poate fi completata, dupa caz si cu alte date

Catre

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA

Splaiul Independentei nr. 227, Sector 6 Bucuresti

Va transmitem alaturat contractul nr.___________, avand ca obiect _______________________, in doua exemplare originale, in vederea semnarii.

Mentionam urmatoarele:

  - Valoarea contractului____________

  - Termenul de livrare ____________(data sau numar de zile de la perfectarea contractului)

  - Solicitam ca exemplarul nostru sa ne parvina: prin posta/ prin delegat;

  - Data la care contractul este perfectat ne va fi comunicata prin e-mail la adresa _____________, sau prin fax, la nr.________________.

DIRECTOR,

____________

# MODEL DE CONTRACT

# Pentru achizitia de produse:

„ Procurare si inlocuire sisteme de masura a nivelului pentru rezervoarele de apa dedurizata

nr.1 si nr.2 din cadrul Sectiei Chimice – CTE Bucuresti Sud”

Continutul clauzelor contractuale cuprinse in urmatoarele capitole este obligatoriu:

CAP. 4. OBIECTUL PRINCIPAL AL CONTRACTULUI

CAP. 5. VALOAREA CONTRACTULUI

CAP. 6. TERMENE CONTRACTUALE

CAP. 7. EXECUTAREA CONTRACTULUI

CAP. 8. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

CAP. 9. OBLIGATIILE PRINCIPALE ALE FURNIZORULUI

CAP.10. OBLIGATIILE PRINCIPALE ALE BENEFICIARULUI

CAP.11. RECEPTIE, INSPECTII, TESTE

CAP.13. GARANTII SI RESPONSABILITATI

CAP.19. AMENDAMENTE

CAP.25. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI

CAP.26. REZILIEREA CONTRACTULUI; INTRERUPEREA CONTRACTULUI

CAP.27. CESIUNEA CONTRACTULUI

CAP.28. CONFLICTUL DE INTERESE

CAP.29. INSOLVENTA SI FALIMENT

DIRECTOR JURIDIC si ACHIZITII,

Mihai VOLF

Serviciul Achizitii si Monitorizare Proceduri,

Roxana KEDEI

Serviciul Juridic si Contractare,

Mioara MISLOSCHI

DERULATOR,

Mihai BRANDIBURU

Responsabil Coordonare Contractare

Ioana UNTILĂ

Responsabil contract

Gabriela BIRTALAN