FISA DE OFERTA

Ofertant: ……………………………………..

| Nr. crt. | LISTA DE CANTITATI DE SERVICII | UM | Cantitate | PREŢ ( lei fara TVA) |  | Din care |  | Durata/ termen prestare* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | unitar | total | Contac-tant general | subcon- tractant |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Încărcare mecanizată şlam din bazin șlam nr.2 si transportarea pe o distanta de 2 km (dus/intors ) și descărcarea acestuia în depozitul de șlam în locul nivelat și taluzat | mc | 4500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Încărcare mecanizată şlam din bazinul de omogenizare nr.1 , bazinele amestec nr.1 si 2 si transportarea pe o distanta de 4 km ( dus /intors) și descărcarea acestuia în depozitul de șlam în locul nivelat și taluzat | mc | 500 |  |  |  |  |  |
| 3 | Încărcare mecanizată a circa 200 mc şlam din celula de prepare soluție sare si transportarea pe o distanță de 4 km( dus/ intors) și descărcarea acestuia în depozitul de șlam în locul nivelat și taluzat, lucrare care se va efectua cu un miniexcavator în celula de preparare sare la -5 m | mc | 200 |  |  |  |  |  |
| TOTAL (LEI fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nota: Se va efectua taluzare pentru evitarea împrăştierii şlamului

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| - Prestatorul va respecta in totalitate cerintele caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Loc de prestare: CTE PROGRESU - Str. Pogoanelor nr. 1A, Sector 4, Bucuresti | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Durata/Perioada de prestare a serviciilor : perioada iulie - august 2026, pentru un interval de maxim 14 zile lucrătoare cu un program de lucru de 10 ore/zi. Programul de lucru este următorul: - la ora 7,00 autoutilajele încep lucrul în incinta CTE Progresu, - la ora 17,00 autoutilajele înceteaza lucrul şi pot fi garate în incinta CTE Progresu care dispune de serviciu de pază. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor: contract ferm (model anexat) | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)