FISA DE OFERTA

DENUMIRE EXECUTANT:……………………………………………………………………………………

ANEXA 1- LISTA CANTITATI DE LUCRARI

| Nr crt | Denumirea lucrarii «LN3 –Statie demineralizare - Refacere protectie interioara si exterioara filtru UP.CO.RE din CTE Bucuresti SUD» | UM | Canti- tate | Pret Unitar lei ( fara TVA) | Pret Total lei ( fara TVA) | Durata lucrarilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Montare, demontare schelă metalică la interiorul filtrului | mp | 31 |  |  |  |
| 2 | Indepartare mecanica protectie interioara veche din Araldite | mp | 86,5 |  |  |  |
| 3 | Curăţare prin sablare până la luciu metalic, suprafaţă interioară | mp | 86,5 |  |  |  |
| 4 | Reparatii manta metalica | buc | 1 |  |  |  |
| 5 | Degresare şi desprăfuire suprafaţă sablată | mp | 86,5 |  |  |  |
| 6 | Aplicare 1 strat de grund tip Silurex SA sau echivalent | mp | 86,5 |  |  |  |
| 7 | Aplicare 1 strat de protecţie tip Silurex D sau echivalent | mp | 86,5 |  |  |  |
| 8 | Aplicare strat de ranforsare din voal de fibra de sticla peste stratul de vopsea inca ud | mp | 86,5 |  |  |  |
| 9 | Aplicare 3 straturi finale Silurex tip D sau echivalent | mp | 86,5 |  |  |  |
| 10 | Montare, demontare schelă metalică la exteriorul filtrului | mp | 63 |  |  |  |
| 11 | Sablare suprafata metalica exterioara | mp | 63,5 |  |  |  |
| 12 | Degresare şi desprăfuire suprafaţă sablată | mp | 63,5 |  |  |  |
| 13 | Aplicare un strat de grund epoxidic tip Alorex SA sau echivalent | mp | 63,5 |  |  |  |
| 14 | Aplicare 2 straturi de vopsea epoxidica tip Alorex VD sau echivalent | mp | 63,5 |  |  |  |
| 15 | Utilităţi necesare executării lucrărilor, dacă este cazul | lei |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL lei (fara TVA) |  |  |  |  |  |

NOTA :  Instalaţia de sablare şi materialele necesare sablării vor fi asigurate de către executant.

ANEXA 2- LISTA CANTITATI DE MATERIALE

| Nr crt | Denumire material | UM | Can- titate | Pret Unitar lei ( fara TVA) | Pret Total lei ( fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grund tip Silurex SA sau echivalent | kg | 30 |  |  |
| 2 | Vopsea anticorozivă tip Silurex D sau echivalent | kg | 120 |  |  |
| 3 | Tesatura de fibra de sticla | mp | 113 |  |  |
| 4 | Grund tip Alorex SA sau echivalent | kg | 15 |  |  |
| 5 | Vopsea tip Alorex VD sau echivalent | kg | 25 |  |  |
| 6 | Degresant | kg | 20 |  |  |
| 7 | Diluant epoxidic | kg | 5 |  |  |
|  | TOTAL lei ( fara TVA) |  |  |  |  |

NOTA :  Toate materialele mărunte se asigură în totalitate de executant

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTAEXECUTANT (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| - Se vor respecta intocmai cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini anexat solicitarii ( Anexa 1 si 2). 2. Se va prezenta Certificat ISO 9001/2008 eliberat de un organism de certificare a sistemului calitatii acreditat in tara sau strainatate (obligatoriu acesta va fi pentru activitatea care face obiectul achizitiei). Se accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene. In cazul in care operatorul economic nu are un asemenea certificat se va prezenta orice alt document echivalent care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii lucrarilor; este acceptata comunicarea emisa de un organism de certificare prin care se atesta ca procesul de verificare s-a incheiat si urmeaza sa se emita certificatul. 3. Informatii privind experienta similara demonstrate prin lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani; executarea lucrarilor se va confirma prin pezentarea a cel putin unui certificat/ document emis sau contrasemnat de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. Se va prezenta Formularul 2 completat corespunzator 4. Informatii privind subcontractantii Se va prezenta Formularul 3 completat corespunzator, acordurile de subcontractare si ponderea pe care o au acestia la indeplinirea contractului. | 1. Acceptat □ Neacceptat □ 2. Acceptat □ Neacceptat □ 3.Acceptat □ Neacceptat □ 4. .Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Scrisoare de inaintare a ofertei – Formular 1 |  |
| Garanţie tehnică: 12 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la punerea in functiune | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform precizarilor din modelul de contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata contractului : 45 zile calendaristice de la predarea frontului de lucru ( se va prezenta graficul de executie a lucrarilor) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantie de buna executie : 10% din val.contractului fara TVA(5% puntru IMM-uri, conform declaraţie de încadrare în categoria IMM).Mod de constituire: • prin scris.de garanţie bancară/instr.de garantare (în original) de la banca la care face operaţiuni/societate de asigurari • prin depunerea la casieria achizitorului, în numerar. Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa : Bucureşti CTE SUD – Str Releului , nr 2, sector 3; | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte clauzele contractuale prezentate in modelul de contract anexat (transmis prin e-mail). | Acceptat □ Neacceptat □ □ Acceptat cu obiectiuni – se ataseaza obiectiunile daca este cazul |

NOTA:

-  Pretul  lucrarilor executate va fi ferm si nu poate fi majorat pe toata perioada de derulare a contractului ;

- În preţurile unitare din coloana 4   vor fi cuprinse  cheltuielile de manoperã (inclusiv CAS si ajutor de somaj, etc.), materiale marunte, materialele de baza puse la dispozitie de executant (se vor avea in vedere preturile corespunzatoare din  Anexa 2), aprovizionare-transport,  indirecte, beneficiu etc.

- Ofertantul este singurul rãspunzãtor de modul în care a negociat preţurile cu furnizorii sãi de materiale, echipamente, piese de schimb  şi de normele de consum pe care le-a avut în vedere la stabilirea preţurilor din oferta.

- Executantul va executa curatenie la locul de munca si va preda deseurile metalice la depozitul  CTE  si  gunoiul industrial in incinta CTE la locul indicat de beneficiar

OBSERVAŢII : …………………………………………………………

EXECUTANT

……………………….

(semnatura autorizata)

FORMULAR 1

OFERTANTUL

(denumirea/numele)

SCRISOARE DE INAINTARE A OFERTEI

Catre .....................................................

(denumirea autoritatii contractante)

Ca urmare a invitatiei de participare nr. ............ din ......................../(ziua/luna/anul)/, pentru atribuirea contractului ...................................................................................../(denumirea contractului de achizitie publica), noi ................................................................/(denumirea/numele ofertantului) va transmitem alaturat urmatoarele:

a) Fisa de oferta;

b) Obiectiuni la contract ( se anexeaza lista cu obiectiuni daca este cazul)

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.

Data completarii ...............

Cu stima,

Ofertant,

...............

(semnatura autorizata)

FORMULAR 4

BANCA

___________________

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE

Către ___________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la contractul de achiziţie publică _______________________________,

(denumirea contractului) încheiat între __________________ , în calitate de contractant, şi __________________, în calitate de achizitor, ne obligăm prin prezenta ca plata garantiei sa se execute :

- conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul de achiziţie publică mai sus menţionat ; sau

- neconditionat în favoarea achizitorului, până la concurenţa sumei de _____________ reprezentând ______% din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de acesta la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva, însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute în contractul de achiziţie publică mai sus menţionat. Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului.

(*)

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ____________________ .

În cazul în care parţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea.

Parafată de Banca _______________ în ziua ______ luna ________ anul ___

(semnătura autorizată)

NOTA: (*) in cazul contractelor de lucrari textul se va completa cu prevederea referitoare la posibilitatea restituirii partiale in conformitate cu art 92  alin  4  din HG 925/2006

FORMULAR 3

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al...........................................................................................,

(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ..........................................................................

(denumirea şi adresa autoritaţii contractante)

cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ……………………………………………………......

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator,

………… ……………….

(semnatura autorizată )

| Nr. Crt. | Denumire subcontractant | Partea/părţile din contract ce urmează a fi subcontractante | Acord subcontractor cu specimen de semnatură |
| --- | --- | --- | --- |

Operator economic,

......................

(semnatura autorizată)

FORMULAR 2

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR

EXECUTARI DE LUCRARI ÎN ULTIMII 5 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .........................................................................................

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ...........................................................................

(denumirea si adresa autoritaţii contractante)     cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ………………………………………………………

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator economic,

………… ……………….

(semnatura autorizată )

| Nr. Crt. | Obiectul contractului | Codul CPV | Denumirea/numele beneficiarului/clientului Adresa | Calitatea executantului*) | Preţul total al contractului | Procent îndeplinit de prestator % | Cantitatea (U.M.) | Perioada de derulare**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |

Operator economic,

......................

(semnatura autorizată)

________

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat, subcontractant.

**) Se va preciza perioada de începere şi de finalizare aexecutarii.