FIŞA DE OFERTĂ

DENUMIRE:  “Cazan nr 2- Refacere fundatie VA -2B- CTE Progresu”

Executant :…………………………………………………………………………………

ANEXA nr 1- Lista cantitati de lucrari

| Nr crt | Denumire Lucrare | UM | Cantitate | Pret Unitar ( lei, fara TVA) | Pret Total ( lei, fara TVA) | Termen executare lucrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Demontare confectie metalica (balustrazi, scari, platforme, centura de impamantare, etc.) cu recuperare 30% | kg | 1.235 |  |  |  |
| 2 | Demontare placi de baza motor si lagar fix, suruburi cap ciocan (in prealabil se vor efectua masuratori topo pentru a putea remonta placile in aceeasi pozitie) cu recuperare 100% | kg | 868 |  |  |  |
| 3 | Spargere beton armat cu mijloace mecanice | mc | 7,5 |  |  |  |
| 4 | Incarcare si transport moloz la locul indicat de beneficiar in incinta CTE | to | 16,5 |  |  |  |
| 5 | Montare ancore chimice in vederea rigidizari betonului vechi (sub cota ±0.00) si aderarii betonului nou | buc | 20,0 |  |  |  |
| 6 | Curatatea armaturilor de otel ramase in fundatie si inadirea de cele noi | buc | 200,0 |  |  |  |
| 7 | Confectie si montare armatura din OB37, Ø14 | kg | 420 |  |  |  |
| 8 | Montare placi de baza, suruburi cu cap ciocan (in pozitia initiala) | kg | 868 |  |  |  |
| 9 | Montare cofrag | mp | 16 |  |  |  |
| 10 | Turnare beton B30 cu priza rapida (aditivat) | mc | 7,5 |  |  |  |
| 11 | Demontare cofrag (se recupereaza de executant) | mp | 16 |  |  |  |
| 12 | Montare confectie metalica (balustrazi, scari, platforme, centura de impamantare, etc.), 70% materiale noi | kg | 1.235 |  |  |  |
| 13 | Curatare cu peria de sarma confectii metalice | kg | 370 |  |  |  |
| 14 | Degresare confectie metalica | kg | 1.235 |  |  |  |
| 15 | Grunduire intr-un strat confectie metalica | kg | 1.235 |  |  |  |
| 16 | Vopsitorie in doua straturi confectie metalica | kg | 1.235 |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL ( lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |

ANEXA nr 2- Lista cantitati de materiale puse la dispozitie de executant

| Nr crt | Denumire materiale | UM | Cantitate | Pret Unitar ( lei, fara TVA) | Pret Total ( lei, fara TVA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Beton B300 cu priza rapida | mc | 7,5 |  |  |  |
| 2 | Armatura OB37, Ø14 | kg | 420 |  |  |  |
| 3 | Ancore chimice pe baza de rasina+bare de armatura+bolturisi sistem de fixare | buc | 20 |  |  |  |
| 4 | Profil U10x50, OL37 | kg | 54 |  |  |  |
| 5 | Corniere 70x70x7, OL37 | kg | 185 |  |  |  |
| 6 | Lat 60x3, OL37 | kg | 15 |  |  |  |
| 7 | Tabla striata grosime 5 mm, OL37 | kg | 588 |  |  |  |
| 8 | Teava Ø28x3, OLT35 | kg | 20 |  |  |  |
| 9 | Piulita M20 | buc | 4 |  |  |  |
| 10 | Saba M20 | buc | 4 |  |  |  |
| 11 | Grund pentru grunduirea intr-un strat a unei cantitati de 1235 kg de confectie metalica |  |  |  |  |  |
| 12 | Vopsea pentru vopsitoria in doua straturi a unei cantitati de 1235 kg confectie metalica |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GRENERAL ( lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| - Propunerea tehnica se va elabora astfel incat sa rezulte ca sunt respectate si indeplinite in totalitate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini – Anexa 1 si 2 (transmis prin e-mail ) 2. Se va prezenta certificatul SR EN ISO 9001/2008 al executantului eliberat de un organism de certificare a sistemului calitatii acreditat in tara sau in strainatate. Se accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene ( Se anexeaza certificatul) | 1. Acceptat □ Neacceptat □ 2. Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Conditii de plata : conform precizarilor din modelul de contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata contractului : 45 zile calendaristice de predarea frontului de lucru ( se va prezenta grafic de executie al lucrarilor) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia Tehnica : 24 luni dupa data semnarii PV de receptie la terminarea lucrarilor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantie de buna executie : 10% din val.contractului fara TVA(5% puntru IMM-uri, conform declaraţie de încadrare în categoria IMM).Mod de constituire: - prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari - prin depunere la casierie ELCEN | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa : Bucureşti CTE Progresu – Str Pogoanelor nr 1A, sect 4 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte clauzele contractuale prezentate in modelul de contract anexat (transmis prin e-mail). | □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat cu obiectiuni – se ataseaza obiectiunile daca este cazul |

NOTA :

- Pretul executarii lucrarilor va fi ferm si nu poate fi majorat pe toata perioada de derulare a contractului ;

2.  Executantul va efectua curatenie la locul de munca si va transporta deseul nerecuperabil in incinta CTE la locul indicat de beneficiar;

OBSERVATII : …………………………………………………

EXECUTANT

……………………..

(semnatura autorizata)