FISA DE OFERTA

DENUMIRE EXECUTANT :…………………………………………………………………

ANEXA 1 : NOMENCLATOR DE SERVICII

| NR CRT | DENUMIREA SERVICIULUI | UM | CANTI TATE | PRET ( LEI ) |  | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | Contractant general | Subcontrac tant |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Reconditionare ansamblu rotoric VG= 1 buc (cf. desen B016-11) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Transport ansamblu rotoric VG la sediul executantului (7000 kg/buc) | buc | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Sablare ansamblu rotoric VG | buc | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Control nedistructiv ansamblu rotoric | ans | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Eliminare microfisuri prin excavare si incarcare cu sudura (daca va fi cazul) | ans | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Masuratori batai arbore si eliminarea lor (daca este cazul) | buc | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Strunjire grosiera arbore in zona rulmentilor | buc | 4 |  |  |  |  |
| 7 | Incarcare cu sudura si strunjire la cota finala in zona rulmentilor (conform desen B 016-11) | buc | 4 |  |  |  |  |
| 8 | Echilibrare statica asamblu rotoric VG | buc | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Pasaportizare finala | buc | 2 |  |  |  |  |
| 10 | Echilibrare dinamica asamblu rotoric VG la turatia nominala de 730 rot/min | buc | 2 |  |  |  |  |
| 11 | Grunduire si vopstorie asamblu rotoric VG | buc | 2 |  |  |  |  |
| 12 | Protectie cu vaselina fusuri | buc | 4 |  |  |  |  |
| 13 | Transport ansamblu rotoric VG de la sediul executantului la sediul CTE Progresu | buc | 2 |  |  |  |  |
|  | Total lei (fara TVA) : |  |  |  |  |  |  |

*desenul B016-11 poate fi consultat la sediul achizitorului (CTE Progresu)

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| - Se vor respecta toate cerintele precizate precizate de achizitor in caietul de sarcini. 2.Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca faptul ca serviciile solicitate se vor presta respectand cerintele caietului de sarcini. 3. In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea serviciilor solicitate in anexa 1. Desenul B016-11 va fi pus la dispozitia prestatorului de catre beneficiar la sediul CTE Progresu. 4. In cadrul ofertei tehnice ofertantul va prezenta graficul de prestare servicii, completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire. 5.In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de finalizare a prestarii serviciilor si garantiile tehnice ofertate. | 1. Acceptat □ Neacceptat □ 2. Acceptat □ Neacceptat □ 3. Acceptat □ Neacceptat □ 4. Acceptat □ Neacceptat □ 5. Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantia tehnica : de 24 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea serviciilor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata contractului : 90 zile calendaristice de la predarea frontului de la predarea echipamentelor pentru reparatie, prezentand grafic de prestari servicii in acest sens. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie : Cuantum de 10% din val.contractului Mod de constituire: - prin virament bancar in contul beneficiarului. - prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. - reţineri succesive din facturile introduse la plată Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa : Bucureşti CTE Progresu - Str.Pogoanelor nr. 2, sector 4 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia lucrarilor se face astfel: - receptia la terminarea prestarii serviciilor (pe faze de executie); - receptia finala (la expirarea perioadei de garantie). | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte clauzele contractuale prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul www.elcen.ro) | □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat cu obiectiuni (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

OBSERVAŢII : …………………………………………………………………………………………

EXECUTANT

…………….  . …..

(semnătura autorizată)