**FISA DE OFERTA**

**pentru**

**LN3 – Instalatie hidrocanal casetat – Curatare si evacuare slam in incinta CTE Progresu**

**DENUMIRE PRESTATOR:………………………………………………………………………………..**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt.** | **Denumirea serviciilor** | **UM** | **Canti-**  **tate** | **Pret unitar**  (lei, fara TVA **)** | **Pret total**  (lei, fara TVA) | **Termen de prestare** | **Din care:** | |
| **Contractant general** | **Subcon-tractant** |
| *0.* | *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* |
|  | **ETAPA I** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Incarcare si transport slam uscat din incinta statiei Dragomiresti (depozitat in anul 2020) la depozitul de slam de la CTE Progresu (cca. 28 km) | mc | 450 |  |  |  |  |  |
|  | **ETAPA II** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Demontare / montare dale din beton armat (3 x 0,5) m pentru acces hidrocanal casetat cu recuperare 100% dale din beton armat | buc | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Curatare si evacuare slam din canalul hidrocasetat si anexe in incinta statiei Dragomiresti (cca. 300 m). Adancimea de la care se evacueaza slamul este intre 4 m si 8 m | mc | 250 |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL (lei fara TVA):** | | | | |  |  |  |

1. **Toate materialele si utilajele necesare executiei lucrarii vor fi asigurate integral de executant;**
2. **Beneficiarul asigura alimentarea cu apa pentru autospecializate.**
3. **Lucrarile din etala II se vor executa cu Statia de pompe Dragomiresti oprita total;**

**4. Avand in vedere importanta functionarii statiei, aceasta va fi oprita o singura data in anul 2022. In aceste conditii, pe perioada opririi totale a statiei Dragomiresti, se vor executa atat lucrarile din prezentul caiet de sarcini cat si serviciile in derulare din 2021 .**

**CONDIŢII TEHNICE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA EXECUTANT**  (se bifează varianta dorită) |
| **1.Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini, cat si cerintele din Anexa nr 1 a caietului de sarcini.**  2. In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea serviciilor solicitate in anexa nr. 1.  3. In cadrul ofertei tehnice se va prezenta graficul de prestare a serviciilor pentru fiecare Etapa, completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire.  4. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de finalizare a prestarii serviciilor.  5. In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Normele metodologice de aplicare a prevederilor legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006 aprobata prin HG 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare aprobate  prin HG 955/2010) | Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □ |

**CONDITII DE PARTICIPARE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA EXECUTANT**  *(se bifează varianta dorită)* |
| 1. **La ofertare se vor prezenta informatii privind experienta similara demonstrata prin lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani.**  Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a efectuat cel putin un contract in care au fost executate servicii similare, de curatare , incarcare, evacuare si transport slam, la nivelul a cel putin un contract. | Acceptat □ Neacceptat □ |

**CONDIŢII COMERCIALE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA PRESTATOR**  (se bifează varianta dorită) |
| **Termenul de prestare:**  Se va efectua in 2 (doua) etape:  **Etapa I**: Se va incarca si transporta slamul depozitat in anul 2018-2020 in incinta statiei Dragomiresti la depozitul de slam de la CTE Progresu (distanta de cca. 28 km);  **Etapa II:** Se va curata si evacua slamul din hidrocanalul casetat si din anexele acestuia in incinta statiei Dragomiresti (distanta de cca. 300 m). Pe perioada executiei lucrarilor din etapa II, statia Dragomiresti va fi oprita total.  Contractantul va finaliza prestarea serviciilor in termen de: **30 de zile calendaristice de la predarea frontului de lucru din care:**  **Etapa I - incarcarea si transportul slamului** **depozitat in incinta statiei Dragomiresti la depozitul de slam de la CTE Progresu = 15 zile calendaristice de la predarea frontului de lucru prezentand graficul de prestare a serviciilor si**  **Etapa II - curatarea efectiva a canalului = 15 zile calendaristice de la predarea frontului de lucru prezentand graficul de prestare a serviciilor (in aceasta perioada statia Dragomiresti va fi oprita total).** | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Garantia de buna executie :** Cuantum de **10% din valoarea contractului**  Mod de constituire:   * prin virament bancar in contul beneficiarului. * prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari.   **Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei.**    *In conformitate cu Notificarea ANAP, publicata pe site-ul oficial* [*www.anap.gov.ro*](http://www.anap.gov.ro) *– sectiunea Notificari ANAP -* ***Notificarea privind acceptarea în procedurile de achiziție publică/sectorială a garanțiilor de participare / de bună execuție emise de către instituțiile financiare nebancare****, entitatea contractanta nu poate accepta constituirea garantiei de buna executie prin instrumente de garantare emise de institutii nebancare.* | Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Adresa prestare servicii:**  CTE PROGRESU: Str.Pogoanelor nr.1 A , sector 4, Bucureşti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia serviciilor: receptia la terminarea prestarii serviciilor (pe faze de executie); | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Condiţii de plată:** conform prevederilor contractuale | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte **clauzele contractuale** prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul [**www.elcen.ro**](http://www.elcen.ro)) | □ Acceptat  □ Neacceptat  □ Acceptat **cu obiectiuni**  (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

**OBSERVAŢII :……………………………………………………………………………………………**

**PRESTATOR ……………………….**